Tidsestimater for IBOS Nodelæser Version 6.0

Nedenstående tabel indeholder tidsestimater for implementering af fejlrettelser og ny funktionalitet i en eventuel ”IBOS Nodelæser Version 6.0”

Estimaterne dækker primært, som er foreslået i 2 mails fra henholdsvis Susanne Nolsøe og Bo Alstrup i september og oktober 2023.

Kolonnen ”ID:” benytter følgende forkortelser:

SN1: Mail fra Susanne Nolsøe ”Re  Forslag til forbedringer i IBOS Nodelæser version 6 …” pr. 15/10 2023

SN1:F<n>  Fejl nummer n i mailen SN1

SN1:Ø<n> Ønske nummer n i mailen SN1

BA1: Mail fra Bo Alstrup ”Ønskeseddel” pr. 25/9 2023

Kolonnen ”Del-System” benytter følgende forkortelser:

* 	= ”Fælles for alle delsystemer”

UI 	=  ”User Interface” Den grundlæggende (oprindelige)  visning og oplæsning af klartekst.

PG 	= ”Punktnode Generering” Automatisk generering af punktnoder

PF 	= ”Punktnode Fortolkning” Fortolkning af eksisterende punktnoder fra fx NOTA.

MI 	= ”MIDI-fil fortolkning” (Et ikke eksisterende delsystem.)

Kolonnen Dage benytter følgende forkortelser:

Tal 	= Estimat i enheden arbejdsdage

? 	=  Svær at estimere, men muligvis inden for mulighedernes grænse

--- 	= Så stor (uløselig?) opgave at det ikke er realistisk at implementere indenfor disse rammer.

X	= Er allerede nævnt andetsteds i tabellen

| ID | Kort Beskrivelse | Del-System | Dage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Genetablering af udviklingsomgivelser | * | 1 |
|  | Etablering af opload til GitHub | * | 1 |
|  | Generering af installationsfiler for ny version 6.0 | * | 3 |
| FSN1.F1 | Korrekt visning af optakt | UI | ? |
| SN1.F2 | Korrekt visning af opløsningstegn | UI | ? |
| SN1.F3 | Visning (i detaljevisning) af tidligere anslåede og stadig lydende toner | UI | 2 |
| SN1.F4 | Visning af becifringssymboler i venstre side i detaljevisning | UI | 1 |
| SN1.F5 | Visning af korrekte enharmoniske tonenavne (His/C) i detaljevisning | UI | 1 |
| SN1.F6 | Korrekt rækkefølge i intervalnotation i klavernotation | UI | 1 |
| SN1.F7 | Konsekvent visning af hånd i detaljevisning | UI | 1 |
| SN1.F7 | Optimering (pædagogiske hensyn) af rækkefølge af tegn i detaljevisning | UI | 1 |
| SN1.F8 | Optimering af bistemmer | PG | --- |
| SN1.F9 | Korrekt indhentning af NOTA tekstfiler | PF | --- |
| SN1.F9 | Crash ved indhentning af Explicit punktnodefil | PF | 1 |
| SN1.Ø1 | Integrering af lyrik i genererede punktnodefiler | PG | ? |
| SN1.Ø1 | Export af samlet lyrik i en separat punktnodefil | PG | 2 |
| SN1.Ø2 | Fortolkning af MIDI filer på linje med MusicXml filer | MI | --- |
| SN1.Ø3 | Visning af dynamik-tegn i detaljevisning | UI | 2 |
| SN1.Ø3 | Visning af dynamik-tegn i punktnodefiler | PG | 2 |
| SN1.Ø4 | Guitartabs | UI | --- |
| SN1.Ø5 | Flere layouts i punktnoderepræsentation | PG | --- |
| SN1.Ø6 | Kopibeskyttelse | * | ? |
| BA1.1 | Visning på grafisk punktdisplays | UI | ---- |
| BA1.2 | Pedalstemme til orgel | UI | 3 |
| BA1.3 | Håndtering af lyrik (Er nævnt ovenfor som SN1.Ø1 og SN1.Ø2) |  |  |
| BA1.4 | Lokalisering til spansk | UI | --- |
| BA1.5 | Håndtering af tabs (Er nævnt ovenfor som SN1.Ø4 ) |  | X |
| BA1.6 | Implementere feedback på import/export af brl filer (Nævnt ovenfor som bl.a SN1.F8) |  | X |
| BA1.7 | Opsamling fra urealiseret ønskeliste | * | ? |
| BA1.8 | Optimering af layout muligheder til papirpunkt (Er nøvnt ovenfor som SN1.Ø5) |  | X |